

Francisco de Assis de Mello Jr., Gustavo Zancheta Ribeiro, Júlia Luiz Cardoso & Lucas de Abreu

**Cronograma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Informações** | **Requisitos a Serem Entregues** |
| **30/09** | **Back-end – Funcionalidades do Provedor (50%)**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **Front-end - Telas Principais (*Principal, Quem Somos?, Contato*)**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr. |  |
| **07/10** | **Back-end – Funcionalidades do Provedor Completas**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **Front-end – Tela de Envio de Informações do Provedor e Tela de Cadastro de Cliente Pendente**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr.  **Cadastro de Provedor - Completo** | **RF011, RF013** |
| **14/10** | **Back-end - Funcionalidades do Cliente - (50%)**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **BD – Completo**  Júlia Luiz Cardoso & Gustavo Zancheta Ribeiro  **Front-end – Tela de Login de Provedor**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr. | **RF004** |
| **21/10** | **Back-end - Funcionalidades do Cliente – Completo**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **Front-end – Tela de Análises de Provedor e Denúncia de Provedor**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr.  **Cadastro de Clientes Pendentes- Completo** | **RF002, RF003, RF016, RF019** |
| **28/10** | **Back-end – Análises – (50%)**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **Front-end – Tela de Controle Geográfico**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr. | **RF006** |
| **04/11** | **Back-end - Completo**  Gustavo Zancheta Ribeiro & Júlia Luiz Cardoso  **Front-end - Completo (Finalização da Tela de Controle Geográfico – Cadastro de Clientes e Pontos de Fibra)**  Lucas de Abreu & Francisco de Assis de Mello Jr. | **RF 001, RF007, RF008, RF009, RF010, RF018** |
| **11/11** | **Notificações – Concluído**  Todo**s**  **Web service – Google Maps Concluído**  Todos | **RF005, RF012, RF015** |
| **18/11** | **Apresentação** |  |